Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПЛАН-ГРАФИК

Выполнения курсового проекта 
по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему      Проектирование и разработка централизованной системы политик доступа        
обучающимся	            Михайловым Романом Александровичем

специальность	09.03.01 Информатика и вычислительная техника

форма обучения 	очная

| № п/п | Этапы выполнения работы | Сроки выполнения | Дата фактического выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор темы и утверждение | 08.02.2026 | 08.02.2026 |  |
| 2 | Изучение предметной области | 15.02.2026 | 15.02.2026 |  |
| 3 | Разработка требований к системе | 20.02.2026 | 17.02.2026 |  |
| 4 | Построение функциональной модели | 06.03.2026 | 04.03.2026 |  |
| 5 | Проектирование архитектуры | 27.03.2026 | 18.03.2026 |  |
| 6 | Разработка системы | 14.04.2026 |  |  |
| 7 | Тестирование | 28.04.2026 |  |  |
| 8 | Оформление документации | 21.05.2026 |  |  |
| 9 | Подготовка презентации для защиты | 21.05.2026 |  |  |
| 10 | Подготовка к защите | 21.05.2026 |  |  |
| 11 | Защита проекта | 21.05.2026 |  |  |

Руководитель:

ст. преподаватель				Цымбалюк Л. Н.	 «	»  	20	г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата

Обучающийся:

студент				Михайлов Р. А.		 «	»  	20	г.

Должность	Подпись	Ф.И.О.		Дата